**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по подготовке школы к новому 2020-2021 учебному году**

|  |  |
| --- | --- |
| **Объект** | **Планируемые мероприятия** |
| **1 этаж спальный корпус** |  |
| - входная группа | -покраска стен-покраска плинтусов |
| - коридор | -покраска стен-покраска плинтусов |
| -баня | -замена распылителей на душ-покраска батарей и стояков и плинтусов в помывочной комнате-покраска полов в коридоре бойлерной-покраска скамеек |
| -туалет | -замена панелей-замена ручек на дверях-покраска полов подиума |
| 115-с и коридор | -покраска стен-ремонт линолеума  |
| 118-с | -покраска стен |
| 119-с | -покраска стен-покраска стен коридора |
| 106-с-107-с | -ремонт дверных косяков-покраска полов в коридоре |
| Медпункт | -ремонт дверных косяков |
| **2 этаж** **Учебный корпус** |  |
| 203-у | -покраска стены (угол)-покраска батарей, окон-плинтус по стене (в светлый перекрасить) |
| 202-у | -ремонт протекающей стены-покраска стены |
| 218-у | -покраска батарей, окон-плинтус на стене (в бежевый) |
| 217-у | -покраска батарей, окон-покраска стен-ремонт линолеума-плинтус по стене  |
| 216-у | -покраска стен (салатовый)-покраска батарей, окон (заменить тюль) |
| 210-у | -покраска стен-покраска батарей, окон-ремонт линолеума |
| 211-у | -покраска стен-покраска батарей, окон-плинтус на стене |
| 212-у | -покраска стен-покраска потолка-замена компьютерного стола-реставрация тумбы (обклеить) |
| Коридор  | -покраска батареи, окна |
| Туалет  | -покраска полов -покраска стен (бежево-коричневый) |
| **2 этаж****Спальный корпус** |  |
| Коридор  | -покраска стены |
| **3 этаж****Учебный корпус** |  |
| 315-у | -покраска батарей-плинтус на стене-покраска столешницы-заглушка для распределительной коробки |
| 308-у | -покраска стен-ремонт линолеума |
| 317-у | -плинтус на стене-замена компьютерного стола |
| 318-у | -плинтус на стене |
| Кабинет логопеда | -навести порядок |
| Кабинет слуховой работы | -навести порядок-стенды, коробки, зеркало, телевизор, радиатор |
| Коридор  | -покраска батареи, окна |
| Туалет | -покраска потолка-покраска стен-покраска полов-решетки на вентиляционные окна |
| **3 этаж****Спальный корпус** |  |
| 305-с | -покраска стен |
| 313-с | -разобрать комнату  |
| 314-с | -покраска угла и стены (частично) |
| 308-с | -покраска в местах подтеков (частично) |
| 307-с | -покраска потолка-покраска батарей, плинтусов-принести шкаф из 103-с |
| Коридор  | -покраска полов |
| **Хозблок** |  |
| Мастерская | -ремонт помещения (потолок, стены, полы)-замена оконного блока-ремонт системы отопления |
| Прачечная | -ремонт системы отопления |